## Slide 1
תחום DATA ו-AI
מערכת AI לסיכום תביעות אכ״ע
סטטוס פרויקט — Go / No-Go ותכנון שלבים עתידיים
שלב א׳ בביצוע · עלייה לאוויר עד סוף Q2
מגדל ביטוח ופיננסים
סטטוס פרויקט · Q2 2026

## Slide 2
תחום DATA · AI
סקירת הפרויקט · תמונת מצב
סקירת הפרויקט — תמונת מצב
מגדל · תחום DATA ו-AI
סקירת הפרויקט — תמונת מצב
הבעיה
תהליך יישוב תביעות אכ״ע נשען על קריאה, הצלבה וריכוז של מסמכים רבים ממקורות שונים לכדי סיכום — שגוזל זמן יקר ומהווה פתח לטעויות אנוש ואי-אחידות.
מטרת הפרויקט
1. תמיכה בקבלת החלטות — הצפת סתירות, פערים וחוסרים שקשה לאתר בעין אנושית.
2. שיפור איכות ואחידות היישוב — תוצר מובנה, עקבי ומבוסס מסמכים, המייצר סטנדרט אחיד לבדיקת התיק.
3. קיצור משמעותי של זמן העבודה — סיכום אוטומטי של כלל מסמכי התיק ויצירת תמונת מצב אחידה וברורה.
מהו הכלי?
מערכת AI המפיקה סיכום אוטומטי, מקצועי ומובנה של כלל מסמכי התביעה, המשולבת במערכת האחזור.
קהל היעד
פרסונה מרכזית: מיישבים יעודיים. נוספות: מיישבי תביעות וראשי מחלקות.
המצב היום
1500
תביעות פתוחות היום
400
תביעות מתמשכות בחודש
150
תביעות חדשות בחודש
יעדי הפרויקט המרכזיים
95%
כיסוי תביעות
הפקה אוטומטית לכלל התביעות הפעילות.
75%
צמצום זמן עבודה
כ-45 דקות לתיק בממוצע.
חיסכון של כ-392 שעות חודשיות

## Slide 3
תחום DATA · AI
שלב א׳ · עד סוף Q2
שלב א׳ — פיתוחים
מגדל · תחום DATA ו-AI
פיתוחי שלב א׳ — יעלו עד סוף Q2
שלוש תכולות ליבה, מתביעה פתוחה ועד התראה בתיבת המייל
תכולות הפיתוח
01
יצירת סיכום חכם
סיכום אוטומטי בעזרת פרומפט אופטימלי למענה על מקרי תביעות אכ״ע. מיקוד: תביעות פתוחות בלבד — חדשות או מתמשכות.
02
מנגנון טריגר אוטומטי
כניסת מסמך חדש מפעילה את ה-AI אוטומטית. סיכום על סמך מסמכים תחת אותה רמת תביעה, ושמירת קובץ מסוג סיכום במערכת האחזור.
03
התראות מייל
שליחה בתפוצה מותאמת לפי קבוצת AD. כולל תביעות שסוכמו ודיווח על כשלים בתהליך.

## Slide 4
תחום DATA · AI
שלבים עתידיים · מטריצת תעדוף
שלבים עתידיים — מטריצת ערך / מאמץ
מגדל · תחום DATA ו-AI
מטריצת ערך מול מאמץ
מיקום היוזמות לפי Impact (ציר אנכי) מול מאמץ ביצוע (ציר אופקי)
עדיפות גבוהה
עדיפות בינונית
הישגים מהירים
Quick Wins
פרויקטים מרכזיים
Major Projects
מילוי מקום
Fill Ins
משימות שוליים · בזבוז זמן
Thankless Tasks
מאמץ ביצוע (Effort) ►
Impact ▲
אינטגרציה למערכות ליבה
חיים 2000 · NG
ניווט ישיר למסמך המקור
תחקור בשפה חופשית
ממשק UI לסיכום ידני
הרחבה למוצרים נוספים
01
בינה
א. ממשק UI לסיכום ידני
אפשרות למשתמש לבצע סיכום ידנית, למקרים שאינם עולים אוטומטית.
ב. תחקור מסמכים בשפה חופשית
שאילתות טבעיות על תיק התביעה — המשתמש שואל, המערכת מאתרת.
ג. ניווט ישיר מהסיכום למסמך המקור
קישורי עומק מהסיכום ישירות לקטע הרלוונטי בדוקומנט המקורי.
02
אינטגרציה
אינטגרציה למערכות ליבה — חיים 2000, NG
זיהוי וסיווג מידע על הלקוח, הפוליסה והתביעה ישירות ממערכות הליבה.
03
הרחבה
הרחבה למוצרים נוספים
פנסיית נכות, ניתוחים — לאחר ייצוב שלב א׳ + ב׳.